**Министерство образования и науки Забайкальского края   
Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«ЧИТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА»  
(ГПОУ «ЧТОТиБ»)**

**Д Н Е В Н И К**

**по производственной практике**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Выполнила студентка группы ИСиП-21-2в: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абадчикова А.М,  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.  Руководитель практики от предприятия:  Глава администрации с/п «Шилко-Заводское» .  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Атавин М.П.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.  Руководитель практики от техникума:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подойницына Н.С.  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. |

**09.02.07 Информационные системы и программирование**

2024 г.

ФИО Абадчикова Алиса Максимовна

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование .

Группа ИСиП-21-2в Профессиональный модуль ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений

Наименование практики ПП.08 Производственная практика

Наименование предприятия Администрация с/п «Шилко-Заводское»

Сроки практики: 13.05.2024 по 07.06.2024

**Календарный план выполняемых работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Краткое содержание работ | Примечание |
| 13.05.2024 | Проведение исследования, анализ существующего сайта |  |
| 14.05.2024 | Определение целей и задач сайта. Формулировка требований к дизайну и функционалу. |  |
| 15.05.2024 | Выбор цветовой палитры: Исследование и выбор оптимальной палитры, соответствующей стилю сайта и целевой аудитории. |  |
| 16.05.2024 | Разработка концепции дизайна: Выбор стиля дизайна, определение ключевых элементов дизайна, определение количества и типа страниц |  |
| 17.05.2024 | Проектирование основных страниц сайта. Разработка дизайна основных элементов (шапка, подвал, меню). |  |
| 20.05.2024 | Выбор шрифтов, соответствующих стилю сайта. Проверка читаемости и сочетаемости. |  |
| 21.05.2024 | Проработка дизайна страниц сайта, учитывая концепцию и wireframe. |  |
| 22.05.2024 | Создание mockups страниц. Проверка визуальной целостности и соответствия фирменному стилю. |  |
| 23.05.2024 | Разработка адаптивных версий: Проектирование адаптивного дизайна для различных устройств (десктоп, мобильный, планшет). |  |
| 24.05.2024 | Тестирование и оптимизация дизайна: Проверка юзабилити дизайна. |  |
| 27.05.2024 | Внесение правок и улучшений. |  |
| 28.05.2024 | Разработка дизайна дополнительных элементов: Создание дизайна иконок, кнопок, форм. |  |
| 29.05.2024 | Разработка дизайна элементов взаимодействия: Создание дизайна форм, кнопок, слайдеров. |  |
| 30.05.2024 | Проверка юзабилити и удобства использования. |  |
| 31.05.2024 | Создание текстов для форм, кнопок, сообщений. Проверка текстов на ясность, лаконичность и соответствие стилю сайта. |  |
| 03.06.2024 | Проверка дизайна на разных устройствах. |  |
| 04.06.2024 | Оптимизация дизайна для лучшей производительности. |  |
| 05.06.2024 | Проверка функциональности прототипов. |  |
| 06.06.2024 | Создание финальной версии прототипов |  |
| 07.06.2024 | Получение обратной связи. Доработка проекта по результатам обратной связи. |  |

Руководитель практики от предприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Атавин М.П.

Руководитель практики от техникума:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Подойницына Н.С.